**Relatórios de Janeiro**

Para o mês de janeiro as únicas actividades eram a criação de nova versão do Meu Ruca com a versão web e a Área do Administrado do Reu Ruca e o Projecto de integração do Zcomercial com o dispositivo de pagamento POS (Paga Fácil)

* Meu Ruca
  + Quanto ao projecto Meu Ruca temos um avança de 80% pelo que as funcionalidades principais já se encontram disponíveis e já podemos emular a comunicação entre o cliente e a centrar de chamadas.
  + Ainda não temos a versão web para o cliente apresentável, temos apenas o templates que será usado como modelo e já temos as referências de outros aplicativos para serem seguidas.
  + O Aplicativo ainda não faz:
    - Cadastro de agendamento;
    - Cadastro de emergência;
    - Utilização de Mapa;
    - Ainda não mostramos o perfil do prestador de Serviço;
    - O (Call Centrer) ainda não ter funcionamento 100%
* Zcomercial
  + Já é possível criar uma fatura e imprimir a mesma, esta mos a espera de mais informação para poder integrar o dispositivo com o pagamento com cardo.